Приложение № 1

Утверждаю: Начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа _______________Ю.Н.Паршуков 15 октября 2008 г.

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ

# ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Информатизация системы образования

# Старооскольского городского округа»

на 2008-2010 г.г.

Старый Оскол

2008

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Информатизация системы образования

Старооскольского городского округа»

на 2008-2010 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Информатизация системы образования Старооскольского городского округа» на 2008-2010 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Государственный заказчик- координатор Программы | Администрация Старооскольского городского округа |
| Основание для разработки программы | - федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 года № 65; - Концепция федеральной целевой программы "Развитие информатизации в России на период до 2010 года", одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 года № 1024-р; - Концепция информатизации Белгородской области до 2010 года, Программа «Информатизация системы образования Белгородской области на 2008-2010 годы» |
| Основные разработчики Программы | Управление образования администрации Старооскольского городского округа, МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», МУ «СЦОКО» |
| Исполнители и участники Программы | Администрации Старооскольского городского округа, Управление образования администрации Старооскольского городского, МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», МУ «СЦОКО», ОУ Старооскольского городского округа |
| Цели Программы | Цели программы: - создание условий для развития и адаптации процессов информатизации в муниципальной системе образования, способствующих формированию единого муниципального информационного и образовательного пространства. - ликвидация информационного и образовательного неравенства систем образовательных учреждений города и села путем содействия обеспечению материально-технического, финансового, технологического доступа к информационным ресурсам, в том числе областной Интрасети (далее сети Интранет). - развитие муниципальной системы образования на основе информатизации как процесса интеграции информационных средств и технологий обучения. |
| Задачи Программы | Создание организационно-правовой базы информатизации муниципальной системы образования. Создание условий для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий. Оснащение всех учреждений образования городского округа современной компьютерной техникой. Повышение качества обучения в сельской местности путем организации электронного доступа отдаленных школ к образовательным ресурсам, подготовки педагогов в области информационных компьютерных технологий. Внедрение ИКТ в систему управления образованием, в том числе участие в программе «Электронное правительство». Создание и развитие муниципального центра оценки качества образования, являющегося организационной основой информатизации системы образования Старооскольского городского округа, обеспечивающего научно-методическое сопровождение внедрения и применения информационных технологий в учебном процессе и научно-методической поддержки образовательного процесса, дистанционного повышения квалификации. Формирование всеобщей информационной культуры и компетентности административных и педагогических кадров, способности эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы и технологии путем подготовки всех работников образования к грамотному применению новых информационных технологий, рационального сочетания новых и традиционных информационных средств в своей профессиональной деятельности. Создание сети опорных образовательных учреждений для наработки опыта использования ИКТ и дальнейшего его внедрения в образовательные учреждения городского округа. |
| Основные мероприятия Программы | Настоящая Программа предусматривает осуществление мероприятий, представленных в приложении к Программе |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа разработана на 2008 - 2010 годы и предусматривает следующие этапы реализации: Первый этап – 2008 год. Дообеспечение образовательных учреждений Старооскольского городского округа современными средствами информатизации. Внедрение современных электронных учебных материалов. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, административных и инженерно-технических кадров. Развертывание системы доступа учреждений образования к информационно-образовательным ресурсам Старооскольского городского округа, области и Российской Федерации, к сети Интернет. Внедрение ИКТ в управление образованием. Организация сервисной службы. Создание сети учебно-консультационных центров в образовательных учреждениях городского округа. Второй этап – 2009 - 2010 годы. Завершение оснащения образовательных учреждений средствами информатизации. Развитие единой образовательной информационной среды. Разработка, рецензирование и тиражирование электронных учебных материалов. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, административных и инженерно-технических кадров. Осуществление мероприятий по информатизации образования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мер, предусмотренных Программой, при условии достаточного финансирования, позволит: создать условия для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий; подготовить обучающихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности; оснастить все учреждения образования современной компьютерной техникой, которая должна активно работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс; повысить качество обучения в сельской местности путем организации доступа отдаленных школ к образовательным ресурсам, подготовить специалистов в области информационных компьютерных технологий для сельской школы; создать систему доступа к глобальным образовательным ресурсам, условия для развития интерактивного дистанционного обучения. В результате выполнения Программы Старооскольский городской округ получит возможность войти в единую образовательную информационную среду Белгородской области и Российской Федерации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль осуществляется администрация Старооскольского городского округа, управление образования Старооскольского городского округа. Управление Программой осуществляет УО, МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», МУ «СЦОКО». |
| Показатели для мониторинга оценки результатов выполнения Программы (проценты даны к общему количеству) | 1. Количество образовательных учреждений Старооскольского городского округа, оснащённых современной компьютерной техникой - 100%. 2. Процент учреждений образования, оснащённых компьютерами и использующих соответствующие программы в управленческой деятельности - 100%. 3. Процент учреждений профессионального образования, оснащённых современным лицензионным программным обеспечением – 100%. 4. Количество обучаемых в образовательных учреждениях на 1 компьютер - не более 10 учащихся. 5. Регулярное обновление образовательного портала с заполнением баз методических материалов, педагогического опыта, результатов мониторинговых исследований (периодичность обновления не реже 2-х раз в месяц). 6. Использование ресурсов сети Интранет специалистами управления образования администрации Старооскольского городского округа. 7. Подключение образовательных учреждений Старооскольского городского округа к сети Интранет - 100%. 8. Количество работников образования, обучившихся по курсу «Пользователь ПК» - 100%. 9. Количество учителей, использующих компьютер в преподавании - 100%. 10. Организация передачи и получения нормативных и директивных документов между управлением образования и образовательными учреждениями с использованием системы электронного документооборота - 100%. 11. Количество образовательных учреждений, имеющих локальную сеть – 100%. 12. Обеспеченность предметных кабинетов автоматизированными рабочими местами учителя – 50%. 13. Количество образовательных учреждений, имеющих программу информатизации ОУ на период до 2010 года – 100%. 14. Создание и постоянное обновление сайтов образовательных учреждений – 100%. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время в Российской Федерации реализуется федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 года № 1024-р одобрена Концепция региональной информатизации до 2010 года. В соответствии с федеральным законодательством создаются региональные и муниципальные программы развития информатизации субъектов Российской Федерации. Муниципальная программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой политики в сфере информатизации, создают условия построения муниципального информационного пространства как составной части глобального регионального, российского и международного пространства.

В течение последних трех лет политика Старооскольского городского округа по развитию единого информационного пространства проводится по нескольким направлениям, которые по многим положениям соотносятся с федеральной целевой программой «Электронная Россия».

В рамках развития образовательной среды Старооскольского городского округа было организовано приобретение компьютерных классов, коммутационного оборудования, подключение к глобальной информационной сети Интернет для создания и развития в округе единой образовательной информационной среды, обеспечивающей единство образовательного пространства на всей территории округа, повышение качества образования, создание  условий  для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий.

Интенсивное	развитие сферы образования на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий является важнейшим национальным приоритетом. Переход к информационному обществу предъявляет к человеку, независимо от его профессии, требования к определенному уровню компьютерной грамотности.

Основные мероприятия по информатизации образовательных учреждений  были заложены в постановление главы администрации области от 10 января 2002 года №19 «О мерах по созданию и развитию единого информационно-телекоммуникационного пространства Белгородской области».

Информационная культура становится определяющим фактором развития общества. Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий открывает новые возможности и предъявляет новые требования к системе образования.
        Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, готовности к использованию средств современной вычислительной техники. Применение информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения.

Развитие информационных систем в сфере образования, направленное на повышение качества и доступности образовательных услуг, является одним из приоритетов в сфере информатизации системы общего образования Староосколья.

Концепция информатизации учреждений образования Старооскольского городского округа  до 2010 года предусматривает развитие научно-образовательной информационной среды всего образовательного пространства округа.

В настоящее время   в рамках реализации программы «Развитие единой информационной среды Белгородской области» В Старооскольском городском округе была проведена работа по расширению материально-технической базы учреждений общего и начального профессионального образования.

В ходе выполнения соглашений между администрацией Белгородской области и Министерством образования Российской Федерации о совместной деятельности по компьютеризации сельских (2001, 2004 г.г.), городских и поселковых школ (2002, 2005 г.г.), учреждений начального профессионального образования, детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2003г.) ведется системная работа по информатизации вышеперечисленных учреждений.

При активной поддержке губернатора и правительства области  удалось осуществить начатую еще в 2001 году крупнейшую за последние годы акцию по компьютеризации образовательных учреждений  Старооскольского городского округа.

На сегодняшний день поставленные задачи по обеспечению образовательных учреждений области современной компьютерной техникой выполняются успешно, о чем свидетельствуют такие цифры: оснащены современной компьютерной техникой 100 % образовательных учреждений общего образования. Общее число компьютеров в общеобразовательных учреждениях  Старооскольского городского округа к 2008 году составило более  1373 единиц.

В общеобразовательных учреждениях различного уровня нагрузка на 1 ПК при установленной норме в Российской Федерации 1:80, (норма ЮHЕCKO 1:13) составляет 1 персональный компьютер на 17 учащихся.

В сфере информатизации образования   в настоящее время созданы предпосылки для качественных изменений содержания образования и управления образованием:

реализуется национальный проект, в рамках которого было осуществлено подключение 100% школ к сети «Интернет»;

реализуется проект национального фонда подготовки кадров в сфере повышения квалификации руководителей и педагогических работников школ в сфере ИКТ.

Вместе с тем, перед образовательными учреждениями   стоит ряд проблем, без решения которых невозможно дальнейшее повышение эффективности и качества образования:

- отсутствие единой инфраструктуры сбора, хранения, обработки и анализа информации в сфере образования;

- сложность обеспечения оперативного обмена данными между отдельными автоматизированными системами сферы образования;

- отсутствие возможности оперативного мониторинга развития сферы образования;

- отсутствие единой нормативной правовой, организационной и методической базы функционирования и использования информационных систем.

Также, необходимо осуществить дооснащение системы образования средствами ИКТ (в том числе замену устаревших моделей), информационными ресурсами, широкополосными коммуникационными каналами, широкополосными распределительными сетями, сопрягаемыми с областной сетью, для перехода на быстродействующие цифровые технологии образования.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить все перечисленные проблемы, а также создать единое информационно-коммуникационное пространство в сфере образования Старооскольского городского округа.

Кроме того, непосредственное влияние на повышение качества образования в округе окажут автоматизация и информатизация основных управленческих процессов в учреждениях образования, организация обучения сотрудников учреждений образования работе с созданными информационными системами и повышения их квалификации.

Современные средства информационных и коммуникационных технологий дают возможность повысить эффективность и качество образовательного процесса в самых разных его аспектах, играя существенную роль в формировании новой системы образования, ее целей и содержания, внедрения современных педагогических технологий.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целями Программы являются:

- Создание условий для развития и адаптации процессов информатизации в муниципальной  системе образования, способствующих формированию единого муниципального информационного и образовательного пространства Старооскольского городского округа, вхождение в информационно-образовательное пространство Белгородской области и Российской Федерации.

- Ликвидация информационного и образовательного неравенства   систем  образовательных учреждений города и села путем содействия обеспечению материально-технического, финансового, технологического доступа к информационным ресурсам, в том числе областной Интрасети.

- Развитие муниципальной системы образования на основе информатизации как процесса интеграции информационных средств и технологий обучения.

2.2. Задачи Программы:

- Создание нормативной правовой базы информатизации муниципальной системы образования.

- Создание условий для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий.

- Оснащение всех учреждений образования городского округа современной компьютерной техникой.

- Повышение качества обучения в сельской местности путем организации электронного доступа отдаленных школ к образовательным ресурсам, подготовки педагогов в области информационных компьютерных технологий.

- Внедрение ИКТ в систему управления образованием, в том числе участие в программе «Электронное правительство».

- Создание и развитие муниципального центра оценки качества образования, являющегося организационной основой информатизации системы образования Старооскольского городского округа, обеспечивающего научно-методическое сопровождение внедрения и применения информационных технологий в учебном процессе и научно-методической поддержки образовательного процесса, дистанционного повышения квалификации.

- Формирование всеобщей информационной культуры и компетентности административных и педагогических кадров, способности эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы и технологии путем подготовки всех работников образования к грамотному применению новых информационных технологий, рационального сочетания новых и традиционных информационных средств в своей профессиональной деятельности.

- Создание сети опорных образовательных учреждений для наработки опыта использования ИКТ и дальнейшего его внедрения в образовательные учреждения городского округа.

3. сроки и этапы реализации

3.1. Программа разработана на 2008 – 2010 годы и предусматривает следующие этапы реализации:

Первый этап – 2008 год

Дообеспечение образовательных учреждений Старооскольского городского округа современными средствами информатизации. Внедрение современных электронных учебных материалов. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, административных и инженерно-технических кадров. Развертывание системы доступа учреждений образования к информационно-образовательным ресурсам области и Российской Федерации, к сети Интернет. Внедрение ИКТ в управление образованием. Организация сервисной службы. Создание сети учебно-консультационных центров в образовательных учреждениях  городского округа.

Второй этап – 2009 - 2010 годы

Завершение оснащения образовательных учреждений средствами информатизации. Развитие единой образовательной информационной среды. Разработка, рецензирование и тиражирование электронных учебных материалов. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, административных и инженерно-технических кадров. Осуществление мероприятий по информатизации образования.

4. Финансовое обеспечение Программы

4.1. Ежегодные объёмы финансирования из областного и местного бюджета определяются по результатам защиты бюджетных заявок исполнителей. Размер расходуемых средств может измениться, исходя из возможностей областного и местного бюджета, финансирования по федеральным программам.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа достигнутых результатов и с учетом реальных возможностей муниципального  бюджета.

С целью привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы планируется участие в конкурсах, проводимых в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)», и других федеральных и региональных целевых программах и проектах по информатизации.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы Старооскольский городской округ получит возможность войти в единую образовательную информационную среду Белгородской области и  Российской Федерации.

Реализация мер, предусмотренных Программой, при условии достаточного финансирования, позволит:

- создать условия для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий;

- подготовить обучающихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды   в производственной деятельности;

- оснастить все учреждения образования современной компьютерной техникой, которая должна активно работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс;

- повысить качество обучения в сельской местности путем организации доступа отдаленных ОУ к образовательным ресурсам, подготовить специалистов в области информационных компьютерных технологий для сельских ОУ;

- создать систему доступа к глобальным образовательным ресурсам, условия для развития интерактивного дистанционного обучения.

6. Показатели для мониторинга оценки результатов

выполнения Программы

| № п/П | пОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2010 Г. |
| --- | --- | --- |
|  | Количество образовательных учреждений Старооскольского городского округа, оснащённых современной компьютерной техникой | 100% |
|  | Процент учреждений образования, оснащённых компьютерами и использующих соответствующие программы в управленческой деятельности | 100% |
|  | Процент учреждений профессионального образования, оснащённых современным лицензионным программным обеспечением | 100% |
|  | Количество обучаемых в образовательных учреждениях на 1 компьютер | не более 10 учащихся |
|  | Регулярное обновление образовательного портала с заполнением баз методических материалов, педагогического опыта, результатов мониторинговых исследований | периодичность обновления не реже 2-х раз в месяц |
|  | Использование ресурсов сети Интранет специалистами управления образования администрации Старооскольского городского округа | 100% |
|  | Подключение образовательных учреждений Старооскольского городского округа к сети Интранет | 100% |
|  | Количество работников образования, обучившихся по курсу «Пользователь ПК» | 100% |
|  | Количество учителей, использующих компьютер в преподавании | 100% |
|  | Организация передачи и получения нормативных и директивных документов между управлением образования и образовательными учреждениями с использованием системы электронного документооборота | 100% |
|  | Количество образовательных учреждений, имеющих локальную сеть | 100% |
|  | Обеспеченность предметных кабинетов автоматизированными рабочими местами учителя | 50% |
|  | Количество образовательных учреждений, имеющих программу информатизации ОУ на период до 2010 года | 100% |
|  | Создание и постоянное обновление сайтов образовательных учреждений | 100% |

Периодичность ПРОВЕДЕНИЯ мониторинга

результатов выполнения Программы

| № п/п | Показатель | Ответственный за проведение мониторинга | Периодичность сбора сведений | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество образовательных учреждений, оснащённых современной компьютерной техникой. | Вялых Т.В. | Ежеквартально | Технический паспорт, сертификат соответствия |
| 2 | Процент учреждений образования, оснащённых компьютерами и использующих соответствующие программы в управленческой деятельности | Черникова Н.В. | 1 раз в полугодие (январь, август) | Приказ по ОУ, Регламент использования техники в управленческой деятельности ОУ |
| 3 | Процент учреждений профессионального образования, оснащённых современным лицензионным программным обеспечением | Зубарева Н.Н. | 1 раз в полугодие (январь, август) | Лицензия на ПО |
| 4 | Количество обучаемых в образовательных учреждениях на 1 компьютер | Черникова Н.В. | 1 раз в полугодие (январь, июнь) | Количество обучающихся в ОУ, количество ПК |
| 5 | Создание образовательного портала с заполнением баз методических материалов и педагогического опыта | Кучерук Ю.П. | Постоянно | Наличие портала в сети Интернет и Интранет |
| 6 | Использование ресурсов сети Интранет специалистами управления образования администрации Старооскольского городского округа | Кучерук Ю.П. | Ежегодно (декабрь) | Акты о подключении |
| 7 | Подключение образовательных учреждений к сети Интранет | Кучерук Ю.П. | Ежегодно (декабрь) | Акты о подключении |
| 8 | Количество работников образования, обучившихся по курсу «Пользователь ПК» - 100%. | Вялых Т.В. | 1 раз в полугодие (январь, август) | Свидетельство |
| 9 | Количество учителей, использующих компьютер в преподавании | Черникова Н.В. | Ежегодно (сентябрь) | Приказ по итогам проведения ежегодного мониторинга использования ИКТ в обучении |
| 10 | Организация передачи и получения нормативных и директивных документов между управлением образования и образовательными с использованием системы электронного документооборота | Вялых Т.В. | Постоянно |  |

7. Приложение к Программе.

Мероприятия  целевой программы «Информатизация системы общего образования  СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  на 2008 - 2010 годы

| N п.п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Источники финансирования | Общая стоимость (млн.руб.) | Стоимость (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 г. (млн.руб.) | 2009 г. (млн.руб.) | 2010 г. (млн.руб.) |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Создание координационного совета, отвечающего за реализацию Программы, поддержку ее функционирования, решение комплекса вопросов методического, организационного, правового, технического, финансового обеспечения Программы | Сентябрь 2008 г. | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | - | - |  |  |  |
| 1.2. | Рассмотрение вопросов реализации Программы на заседаниях коллегии управления образования администрации Старооскольского городского округа | Ежегодно | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | - | - |  |  |  |
| 1.3. | Координация выполнения программ информатизации образования общеобразовательных учреждений | 2008 - 2010 гг. | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | - | - |  |  |  |
| 1.4. | Разработка и введение в действие программ информатизации образования общеобразовательных учреждений | 2008-2010 гг. | Образовательные учреждения | - | - |  |  |  |
| 15. | Определение через соответствующие конкурсы фирм, осуществляющих наладку, модернизацию и техническое обслуживание компьютерных классов и телекоммуникационной сети, поставку и сопровождение программных средств | По графику | МУ «СЦОКО» | - | 1,963 | 0,563 | 0,650 | 0,750 |
| 1.6. | Создание организационно-правовой базы информатизации муниципальной системы образования (положения, паспорт кабинета, инструкции и пр.) | 2008-2010 г.г. | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | - |  |  |  |  |
| 1.7. | Участие в областных олимпиадах по информатике и программированию среди учащихся школ и студентов учреждений ВПО, СПО и НПО | Ежегодно в марте-апреле | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) | 0,163914 | 0,054638 | 0,054638 | 0,054638 |
| 2. Обеспечение учреждений образования средствами информатизации |
| 2.1. | Приобретение компьютеров и другой оргтехники для учреждений образования, включая подключение образовательных учреждений к сети Интернет | Ежегодно | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства | 1,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2. | Модернизация и дооснащение существующих компьютерных классов, автоматизированных рабочих мест учителя. Создание локальных сетей в ОУ с выходом в единую корпоративную сеть учебных заведений. | 2008-2009 г.г. | Управление образования администрации Старооскольского городского округа | Муниципальный бюджет | 53,376180 | 17, 79206 | 17, 79206 | 17, 79206 |
| 2.3. | Развитие и оснащение отдела информатизации муниципального центра оценки качества образования для организации работы с единой областной коммуникационной сетью | 2008-2009 г.г. | МУ «СЦОКО» | Муниципальный бюджет | 0,84213 | 0,28071 | 0,28071 | 0,28071 |
| 2.4. | Приобретение цифровых образовательных ресурсов (мульти-медиа учебных дисков, энциклопедий, развивающих программ и пр.) для общеобразовательных учреждений | Ежегодно | Управление образования администрации Старооскольского городского округа «СОГИУУ» | Муниципальный бюджет | 0,024 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 3. Развитие системы повышения квалификации в области информационно-коммуникационных технологий |
| 3.1 | Дооснащение СОГИУУ программным и аппаратно-техническим обеспечением | 2008 – 2009 г.г. | УО | Муниципальный бюджет | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3.2 | Модернизация локальной сети СОГИУУ. | 2008 г. | МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3 | Мониторинг процесса развития информатизации образовательных учреждений. | 2008 – 2010 г.г. | МУ «СЦОКО» | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) |  |  |  |  |
| 3.4 | Разработка паспорта информатизации школы | 2008 г. | МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» | - | - |  |  |  |
| 3.5 | Разработка и издание в электронном виде методических и учебных пособий для организации курсов повышения квалификации по внедрению ИКТ. | 2009 - 2010 г.г. | МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 3.6 | Организация проведения курсов повышения квалификации по внедрению и использованию ИКТ в образовании. | 2008 – 2010 г.г. | МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) | 0,16 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 3.7 | Создание единого банка цифровых образовательных ресурсов. | 2008 – 2010 г.г. | МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
| 4. Создание единой областной телекоммуникационной образовательной сети |
| 4.1. | Участие в работе видео-аудио конференций между районами и департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области для проведения дистанционных обучающих семинаров | 2009 – 2010 г.г. | УО, МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», МУ «СЦОКО» | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) | 0,09 | 0,03 | 0.03 | 0,03 |
| 4.2. | Создание интрасетей школ на базе нескольких выделенных серверов. Проведение обучающих семинаров для специалистов. | 2009-2010 г.г. | УО, МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», МУ «СЦОКО» | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) |  |  |  |  |
| 4.3. | Оплата трафика образовательных учреждений за использование сети Интернет (из расчёта 1100 рублей в месяц на 1 ОУ в 2008 году, 2500 рублей в 2009, 2010 годах) | 2008-2010 г.г. | МУ «СЦОКО» | Муниципальный бюджет (текущее финансирование) | 3,3725 | 0,1875 | 1,355 | 1,83 |